Plan d'implication des populations

concernées par un site pollué

Nom du site :…………………………………..	Date d’actualisation du document :

Auteur : 	Nom :

Rôle dans le processus d'implication des populations :

SOMMAIRE

1	Introduction sur le "plan d’implication des populations"	2

2	Définition : acteur, intervenants	3

3	Introduction sur le site	4

4	Equipe de site, rôles et responsabilités	5

5	Analyse du contexte et de ses enjeux	6

5.1	Description des populations concernées	6

5.2	Description des autres acteurs concernés	7

5.3	Analyse des enjeux pour les populations et les autres acteurs	8

6	Objectifs, degré et champ de l'implication des populations	11

6.1	Objectifs de l'implication des populations	11

6.2	Degré et champ de l’implication des populations	12

7	Plan d’implication des populations	13

7.1	Intervenants, rôles, préoccupations et attentes	13

7.2	Règles	13

7.3	Formes et modalités d'échange	13

7.4	Préparation de réunion	13

7.5	Document interne de "fil rouge"	13

7.6	Ressources	13

7.7	Echéancier	13

##### Introduction sur le "plan d’implication des populations"

Dans la conception et la mise en place d’un processus d’implication des populations, les différents acteurs peuvent définir une stratégie d’implication des populations, puis décliner cette stratégie en termes opérationnels à travers un plan d'action: rôles, règles, outils, ressources, échéancier.

La formalisation de ce plan en "plan d’implication des populations", outil de planification et document "qualité", permet :

- d'anticiper les besoins et les réponses à y apporter, par exemple en termes de financements ;

- de suivre l'avancement du projet, et d'apporter les éventuels correctifs nécessaires ;

- d’informer les nouveaux arrivants ;

- si ce plan est mis à disposition de tous, de signaler aux populations le sérieux des engagements pris (au début du plan) et leur respect (au fil de l'avancement), ainsi que la transparence du processus d’implication.

Deux configurations de plan d’implication des populations peuvent être envisagées :

- Plan propre à un acteur donné qui l’aura élaboré pour son propre usage.

- Plan commun, au sein du processus multi-acteurs d’implication des populations, élaboré par l’organisateur ou les organisateurs de ce processus.

Le présent support se place dans l’optique du plan d’un acteur donné. Des indications sont données pour l’adaptation en vue de la seconde optique.

Ce support est destiné aux maîtres d’ouvrages, pouvoirs publics, bureaux d’études, et populations elles-mêmes pour les aider à organiser l’implication des populations en cohérence avec la stratégie retenue.

Sans prétendre à l’exhaustivité, les auteurs ont tenté de proposer un support relativement complet. Ce support pourra paraître surdimensionné pour certains cas. L’utilisateur pourra ne conserver que les éléments qui lui paraîtront strictement nécessaires pour le cas considéré.

Le présent support de plan d’implication des populations a été réalisé par l’INERIS (B. Hazebrouck), la Cire IdF (C. Legout) et l’IRSN (G. Baumont) pour l'ADEME comme annexe du "Guide pour l’implication des populations dans l’évaluation et la gestion d’un sites ou sol pollué", de Mai 2007. Ce Guide s’appuie sur une large revue des connaissances et des pratiques. Il a en outre bénéficié du concours d’un comité de suivi où étaient représentés différentes acteurs : bureaux d'études, maîtres d'ouvrage industriels et public, administrations, associations, conseil en communication, sociologues.

Des modalités et des conseils pour l’élaboration du plan d’implication des populations, et donc pour le renseignement des différentes rubriques de ce support, sont proposés dans les fiches de "Préconisations" du Guide. Les fondements de ce support sont explicités dans la partie "Fondements" du Guide.

Ces éléments et d’autres informations et supports -dont les fichiers informatiques de ce plan d’implication- sont disponibles sur le site Internet dédié www.comrisk.fr.

Le support de plan d’implication des populations proposé ici s’inspire en particulier des sources suivantes :

- Traduction par la Cire Ile de France du document "Community Involvement : communication plan and strategy", support de la Formation ATSDR "Basic course for Health assessment and consultation", Atlanta, juin 2005.

- US EPA Reg. 2, 2003. Hudson River PCBs Superfund Site - Community Involvement Plan. U.S. Environmental Protection Agency, Region 2. 001515_HR03_03_02-B1120. August 2003. http://www.epa.gov/ afoll/CIPlan9203.pdf.

- US EPA, 2004. Terminal 4 Sediment Cleanup - Portland Harbor Superfund Site - Portland, Oregon. Community Involvement Plan. April 2004. http://www.flypdx.com/PDFPOP/T4_EA_CIP_200404FINAL.pdf.

- US EPA, 2001. Hamilton/LaBree Groundwater Contamination Superfund Site - Chehalis, Washington. Community Involvement Plan. US EPA. March 2001. http://yosemite.epa.gov/R10/CLEANUP.NSF/9f3c21896330b4898825687b007a0f33/bb8c07954ded454e882568db0071ca6f/$FILE/0301labreecip.pdf.

- US EPA, 2002. Community Involvement Plans. September 2002. In US EPA, 2005b.  http://www.epa.gov/superfund/community/pdfs/toolkit/7clplans.pdf. (Reproduit en annexe de l’Etat de l’art de l’étude pour l’ADEME).

##### Définition : acteur, intervenants

Un acteur désignera ici un groupement représentant un point de vue : association, administration, entreprise,…. Un acteur sera représenté, dans le processus d'implication des populations, par des personnes désignées ici comme les intervenants.

##### Introduction sur le site

Localisation, description géographique du site et des environs

Activités et événements passés sur le site (en lien avec une pollution potentielle) :

Dont : date et procédure de l'arrêt des activités et de la fermeture du site le cas échéant

Usage, aménagement actuel et prévu, configuration, du site et (si pertinent) des environs :

Ex : jardin potager en aval du site arrosé par les eaux d'une nappe superficielle; circulation de personnes sur sol non recouvert; habitation sur site

Facteur de déclenchement des études sur le site.

Ex : pathologies observées, découverte de polluants, de déchets, d'un historique, demande de la part des autorités, acheteur/vendeur ?

Cadre des études menées : demandeur, prescripteur, maître d'ouvrage.

Question posée, à laquelle les études devaient répondre :

Ex : expliquer des pathologies observées; estimer le risque liée au fait de vivre sur le site, ou assurer que ce risque estimé soit in fine inférieur à un certain niveau; informer sur les risques réels; proposer/décider des alternatives de gestion du site; négocier des compensations;…

Etudes et travaux menés, principales conclusions. Préciser notamment :

- Types d'études et travaux : documentaire-historique, investigations, évaluation des risques sanitaires; modélisation des transferts, mesures dans milieux d'exposition ou sur les personnes; épidémiologie;…

- Impacts des incertitudes sur les résultats et les recommandations.

##### Equipe de site, rôles et responsabilités

Personnes en interne et en externe (consultants). Pour l'administration, y intégrer les différents services de l'Etat impliqués.

Pour un plan commun, multi-acteurs, reporter les personnes en charge de l’organisation du processus d’implication des populations.

| Nom et coordonnées de la personne | Rôle | Responsabilités [exemples] | Formation prévue / moyens spécifiques |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Responsable de l'équipe de site - Responsable de projet | - Pilotage du projet et du processus d’implication pour cet acteur. - Présence systématique et prise de parole dans échanges avec riverains et autres acteurs. |  |
|  | Coordinateur de l’implication des populations / Médiateur | - Soutien au responsable d’équipe : discussion, analyse, prise de recul, préparation de l’organisation (maintenir le contact avec les populations, préparation des réunions,…), préparation des messages et des supports (accessibles, adaptés aux préoccupations et attentes). - Présence auprès des populations avec le responsable d’équipe : faire le lien entre les différents discours (experts, grand public, autorités, maître d’ouvrage,…), aider les populations à s’y retrouver dans le dispositif et la démarche de gestion des sites pollués. |  |
|  | Spécialiste environnement | - Conception, réalisation / critique des études, rapports - Anticipation des suites - Contribution aux supports et messages grand public - Présentation de ses travaux et résultats auprès du public |  |
|  | Spécialiste en santé environnementale |  |  |
|  | Professionnel de santé (épidémiologiste, infirmière, médecin,…) | - Réception de personnes, explications, enquête sanitaire, rapports - Conseil en vue de prise en charge médicale - Intervention en réunion publique sur sa partie |  |
|  | Spécialiste en communication | Soutien au responsable d’équipe pour discussion, prise de recul, préparation de l’organisation (maintenir le contact avec les populations, préparation des réunions,…), des messages et des supports (vulgarisés, accessibles, adaptés aux préoccupations et attentes). |  |
|  | Juriste | - Contrôle juridique des options et de tout message/document pour l’externe - Conseil au responsable d’équipe au regard de la réglementation. |  |
|  | … |  |  |

##### Analyse du contexte et de ses enjeux

###### Description des populations concernées

Pour chaque acteur des populations (cf. exemples page suivante), renseigner les éléments ci-après, en précisant les sources d'information :

Caractéristiques générales - Nombre de personnes. - Présence de populations sensibles : enfants, femmes enceintes,… - Langues parlées. - Niveau d'éducation et niveau social. - Particularités culturelles. - Modes de vie : potagers, chasse, pêche, … - Valeurs et centres d'intérêt, notamment en matière environnementale et sanitaire. - Rattachements, à des groupes d'intérêts, des financements, des structures, … - Réseaux de vie sociale. - Situation locale de l’économie et de l’emploi. - Combats, blessures & clivages passés et actuels : écologiques, religieux, politiques, professionnels, territoriaux, sociaux,… Relais - Personnes référentes, associations, relais sanitaires/sociaux, avec leurs caractéristiques de fonctionnement, leur représentativité, leur efficacité d'accès aux personnes. - Moyens d'information "personnalisés": médias, contacts personnels,… Relation au site, hors sa pollution - Relation historique au site : professionnelle, familiale,… - Image de l’activité, de l’industriel. - Propriétaires ou locataires, en maisons ou en appartement,… - Fréquentation et usage du site / des zones concernées par la pollution. - Préoccupations et attentes exprimées vis-à-vis du devenir du site. Relation à la pollution du site, préoccupations et attentes - Interactions passées avec des études ou des travaux,voire impacts sanitaires reconnus. - Interventions passées : observations, plaintes, signalement de pathologies rapportées au site, demandes, prises de position, actions,… - Perception des risques manifestée. - Points sensibles (termes,…) apparus, d’après les réactions enregistrées. - Niveau d’impact médiatique ; qui s’exprime dans les médias ? - Niveau d'information sur le site (intensité et qualité, par ex. y a-t-il des données/idées fausses ?). - Facteur(s) de déclenchement de l'intérêt des populations pour le site et les études. - Formulation des questions. Qui les a posées ? - Niveau d’influence et de participation que les populations s’attendent à avoir, modalités souhaitées. - Autres préoccupations et attentes exprimées vis-à-vis du site (natures et niveaux : p. Error: Reference source not found). Capacités pour l’implication - Formation/Expérience antérieure d’ouverture de l’expertise aux populations et des techniques en jeu. - Capacité à accéder au sujet, voire compréhension et expertise techniques sur le sujet. - Intégration dans un réseau (ANCLI, contacts avec d’autres populations sur d’autres sites,…). - Niveau de soutien interne requis/présent (par ex. échelons territoriaux d’une association). - Relations avec les autres acteurs engagés dans la gestion du site, notamment soutien de leur part. - Disponibilité. - Ressources financières disponibles sur la question.

Particuliers : propriétaires ou locataires, en maisons ou en appartement,…

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Associations locales (riverains, environnement, loisir, parents d'élèves …)

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Associations ou personnalité d'envergure nationale

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Elus, collectivités locales (maires et adjoints, députés, …)

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Employés, individuels ou en syndicats, ou anciens employés

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Professionnels de santé locaux (médecins, PMI, …)

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Media : Presse locale et nationale, journaux télévisés, radios, …

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

Assureurs des acteurs des populations

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Autres

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6.]

###### Description des autres acteurs concernés

Pour chaque autre acteur concerné (ex. ci-dessous), en précisant les sources d'information :

Préfecture

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

DRIRE

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

DDASS / DDE

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

DGS / Ministère chargé de l’environnement

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Mairie, ses Services techniques,…

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Pompiers, police,…

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Responsable de site actuel : Propriétaire, exploitant actuel ou passé, ADEME, liquidateur

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Acquéreur ou aménageur envisagé, promoteur

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Appui technique de l’administration : INERIS, BRGM, InVS, IRSN,…

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Bureau d'étude : Environnement, toxicologie, aménagement…

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Experts critiques : comité scientifique, instituts, bureau d'étude

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Juristes des différentes parties, internes ou externes

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

Autres

[Si pertinent, insérer les renseignements de la grille de la page 6, points 19 et suivants]

###### Analyse des enjeux pour les populations et les autres acteurs

Pour chaque acteur des populations (cf. exemples ci-dessous), renseigner les éléments ci-après, en précisant les sources d'information. On pourra s’inspirer des trois tableaux d’enjeux présentés ci-après titre indicatif, en prenant garde toutefois de ne pas préjuger des points de vue des populations. Veiller à la traçabilité de l’analyse.

| Acteur(s) | Enjeux, préoccupations / attentes clés |
| --- | --- |
| Particuliers : propriétaires ou locataires, en maisons ou en appartement,… |  |
| Associations locales : riverains, environnement, loisir, parents d'élèves, … |  |
| Associations ou personnalité d'envergure nationale |  |
| Elus, collectivités locales : maires et adjoints, députés, … |  |
| Employés, individuels ou en syndicats, ou anciens employés |  |
| Professionnels de santé locaux : médecins, PMI, … |  |
| Media : Presse locale et nationale, journaux télévisés, radios, … |  |
| Assureurs de ces acteurs des populations |  |
| Préfecture |  |
| DRIRE |  |
| DDASS / DDE |  |
| DGS / Ministère chargé de l’environnement |  |
| Mairie, ses Services techniques,… |  |
| Pompiers, police,… |  |
| Responsable de site actuel : Propriétaire, exploitant actuel ou passé, ADEME, liquidateur |  |
| Acquéreur ou aménageur envisagé, promoteur |  |
| Appui technique de l’administration : INERIS, BRGM, InVS, IRSN,… |  |
| Bureau d'étude : Environnement, toxicologie, aménagement… |  |
| Experts critiques : comité scientifique, instituts, bureau d'étude |  |
| Juristes des différentes parties, internes ou externes |  |

Questions posées initiales. Par qui ?:

Question reformulée au vu de l'analyse des enjeux. Acceptée / acceptable par tous ?:

Question que l’on sera en mesure de traiter ?:

Enjeux potentiels d’un site pollué aux yeux des populations

Risques, santé, nuisances

- Santé des habitants, employés, usagers,…

- Impact sur les écosystèmes

- Nuisances : impact visuel (dépôts, colorations,…), odeurs, bruits,…

- Identification de la cause, suppression de la source

Devenir du site : Reconversion, usage futur, surveillance, servitudes

Gestion du dossier

- Equité: "responsable"-payeur, sanctions, action en justice,…

- Délais : demande de rapidité, sentiment d'urgence,…

- Fiabilité des engagements : sérieux des études, impartialité, pérennité,…

- Implication des populations : information, concertation, marge de manœuvre ouverte à la discussion, contribution pour réduire les risques, complexité des questions, …

Enjeux connexes

- Aménagement, urbanisme, utilités du site, cadre social

- Valeur foncière, coûts sur le foncier

- Emploi, activité économique

- Qualité du cadre de vie matériel : attachement aux lieux, quiétude, aménagements individuels et collectifs, image externe des lieux,…

- Relation à l’environnement : fréquentation, loisirs, rapport à la nature, convictions

- Opportunités : masquage de pollutions, élection,…

Enjeux potentiels du contexte susceptibles d’influer sur la gestion du site pollué

- Relation au site : situation de logement, position spatiale, historique

- Historique du territoire : combats, blessures, clivages passés, valeurs locales,…

- Situation locale de l’économie et de l’emploi

- Contexte social : niveau d’éducation et niveau social, clivages sociaux, langues et dialectes, réseaux de vie sociale, relais

- Relations entre acteurs locaux : clivages de populations, relation à l’autorité, conflits,…

- Image de l’activité, de l’industriel

Enjeux complémentaires potentiels d'un site pollué spécifiques aux maîtres d'ouvrage et/ou aux pouvoirs publics

Gestion du dossier

- Obligations réglementaires

- Délais : planning de réaménagement du site, de développement de la zone

- Coûts, capacités financières, rentabilité

Enjeux connexes

- Service public : préoccupation du public, cohésion sur le territoire, efficacité de l'administration

- Aménagement du territoire : urbanisme, développement économique,…

- Impact médiatique : image, pression médiatique ("vagues")

- Responsabilités respectives : individuelles, collectives, morales, juridiques,…

Niveau 1 : Quand (uniquement) informer et sensibiliser ? Niveau minimum privilégié pour sols pollués & autres questions locales de risques liés à l’environnement  Avis publics, brochures, numéro vert, campagnes de sensibilisation,… - Des renseignements précis sont nécessaires pour décrire une politique, un programme ou un processus. - La réglementation prévoit une information active du public. - Une décision a déjà été prise (aucune décision n’est requise). - Le public a besoin de connaître les résultats d’un processus. - Il n’y a aucune possibilité d’influencer le résultat final. - Il est nécessaire d’accepter une proposition ou une décision avant de prendre une décision. - Une situation d’urgence ou de crise nécessite une intervention immédiate. - Il est nécessaire d’informer pour atténuer les préoccupations ou pour préparer le public à sa participation. - La question est relativement simple ! Niveau 2 : Quand (en outre) recueillir de l’information et des opinions ?  Echange d’informations (données, préoccupations, idées) surtout entre une personne ou un groupe et le décideur : sondage d’opinion, réunions bilatérales ou publiques, transmission de documents de travail pour commentaires,... - L’objectif est avant tout d’écouter et de recueillir de l’information. - Les décisions stratégiques sont déjà définies et la discrétion est de rigueur - Il n’y a pas nécessairement d’engagement ferme à faire quoi que ce soit avec les opinions recueillies (auquel cas on en avise les participants dès le début de façon à ne pas créer de vaines attentes). Niveau 3 : Quand discuter avec le public ou le faire participer ?  Comité consultatif, groupes de discussion en ligne, ateliers,… - Il est nécessaire d’échanger de l’information dans les deux sens. - Certains groupes / particuliers s’intéressent à la question et seront probablement touchés par les résultats. - Il est possible d’influencer le résultat final [considérer la stratégie de traitement technique, ses options et leurs faisabilité technique et financière] - On souhaite encourager la discussion entre les intervenants et avec ces derniers. - Les commentaires reçus pourront déterminer les orientations stratégiques et le processus de gestion. Niveau 4 : Quand passer à l’engagement des citoyens ?  Délibérations plus approfondies et complètes. Les parties peuvent s’entendre et s’influencer mutuellement : technique Delphi, retraites, tables rondes,… - Les citoyens doivent discuter entre eux de questions complexes et de valeur. - Les citoyens ont la capacité de façonner les politiques et les décisions qui les touchent. - Il est possible d’établir un programme partagé et de prévoir du temps pour délibérer des questions en jeu. - Les options définies conjointement seront respectées. Niveau 5 : Quand créer des partenariats ?  Scrutin délibératif, cercles d’étude, jury de citoyens,… - On souhaite donner aux citoyens et aux groupes le pouvoir de gérer le processus. - Les citoyens et les groupes acceptent de relever le défi de rechercher ensemble des solutions. - On est prêt à assumer le rôle d’animateur. - Il y a entente au sujet de la mise en oeuvre des solutions générées par les citoyens et les groupes. Source : Santé Canada, 2000a, adaptations en italiques.

##### Objectifs, degré et champ de l'implication des populations

###### Objectifs de l'implication des populations

| Choix | Objectif | Commentaire | Ce n’est pas … |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Améliorer l'information des populations et leur compréhension du dossier | Contenu technique, rôles des acteurs,… | Convaincre du bien fondé du projet proposé |
|  | Améliorer la compréhension par les gestionnaires de la position des populations vis-à-vis du site | Valeurs, perceptions, préoccupations,… | Substituer le choix des populations aux décisions des acteurs en charge de la gestion du site |
|  | Répondre à une attente légitime d’information, d’écoute, de considération, de la part des populations | C’est aussi un facteur d’atténuation du caractère anxiogène de la situation. | Temporiser, « donner l'apparence de l'action » |
|  |  |  | Faire uniquement du « traitement social » |
|  | Améliorer la transparence et l’équité de la prise de décision | En tant que valeur de société, indépendamment de la demande locale |  |
|  | Répondre aux obligations réglementaires | En matière d'information et d’implication |  |
|  | Améliorer la qualité technique de l'évaluation et de la réduction des risques | Grâce aux informations, idées, questionnements des populations. Pas forcément plus coûteux. |  |
|  | Mieux répondre aux attentes et préoccupations des populations et des autres parties vis-à-vis du site. | Contenu des études, devenir du site, enjeux connexes. |  |
|  | Prévenir et apaiser les crises, gérer les désaccords dans la sérénité | Etablir une relation de confiance : connaissance de l’autre, pratique du dialogue, respect mutuel et fiabilité comme partenaire. "Accord sur les désaccords". | Atteindre le consensus |
|  | Aboutir à une certaine adhésion sur un projet de gestion | En tant que résultat "honnête" des échanges. | Faire "acheter" un résultat "tout ficelé". |

Raison du choix ? :

###### Degré et champ de l’implication des populations

Santé Canada, 2000. © Reproduit avec la permission du Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada, 2007.

| Degré | Choix |
| --- | --- |
| Niveau 1 : Informer et sensibiliser |  |
| Niveau 2 : Recueillir de l’information et des opinions |  |
| Niveau 3 : Discuter avec le public ou le faire participer |  |
| Niveau 4 : Passer à l’engagement des citoyens |  |
| Niveau 5 : Créer des partenariats |  |

| Champ | Remarque | Choix |
| --- | --- | --- |
| Evaluation du site et des solutions, expertise : informations, idées, questionnements,… | Champ cognitif. Incluant la connaissance du contexte et des enjeux. |  |
| Prise de décision sur les études et les solutions | Composante de négociation, légitimités et modes d’argumentation spécifiques. |  |
| Mise en œuvre pratique de mesures de réduction des risques | Ouverture des lieux privés, restrictions d’usage et comportements individuels, participation à des campagnes sanitaires,… |  |
| Enjeux connexes de la gestion du site | Financiers, éthiques, sociaux,…. |  |
| Echéancier, délais | Dont gestion proactive des délais. |  |
| Choix de procédures de validation et de prestataires | En vue notamment de rassurer sur l'impartialité des études. |  |
| Communication avec la population moins impliquée | Communiqués, discours en réunion publique, intervention dans les médias, … |  |
| Organisation de l'implication des populations | « Débat sur le débat » (Deverre et al., 2006). |  |

Raison du choix ? :

##### Plan d’implication des populations

###### Intervenants, rôles, préoccupations et attentes

Préciser les modalités de collaboration entre l’équipe de site et ces différents partenaires.

| Acteur(s) | Intervenants | Rôle / gestion du site | Coordonnées (tél., mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| Particuliers : propriétaires ou locataires, en maisons ou en appartement,… |  |  |  |
| Associations locales : riverains, environnement, loisir, parents d'élèves, … |  |  |  |
| Associations ou personnalité d'envergure nationale |  |  |  |
| Elus, collectivités locales : maires et adjoints, députés, … |  |  |  |
| Employés, individuels ou en syndicats, ou anciens employés |  |  |  |
| Professionnels de santé locaux : médecins, PMI, … |  |  |  |
| Media : Presse locale et nationale, journaux télévisés, radios, … |  |  |  |
| Assureurs de ces acteurs des populations |  |  |  |

| Acteur(s) | Intervenants | Rôle / gestion du site | Coordonnées (tél., mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| Préfecture |  |  |  |
| DRIRE |  |  |  |
| DDASS / DDE |  |  |  |
| DGS / Ministère chargé de l’environnement |  |  |  |
| Mairie, ses Services techniques,… |  |  |  |
| Pompiers, police,… |  |  |  |
| Responsable de site actuel : Propriétaire, exploitant actuel ou passé, ADEME, liquidateur |  |  |  |
| Acquéreur ou aménageur envisagé, promoteur |  |  |  |
| Appui technique de l’administration : INERIS, BRGM, InVS, IRSN,… |  |  |  |
| Bureau d'étude : Environnement, toxicologie, aménagement… |  |  |  |
| Experts critiques : comité scientifique, instituts, bureau d'étude |  |  |  |
| Juristes des différentes parties, internes ou externes |  |  |  |

###### Règles

Choisir / compléter les règles d'interactions entre parties prenantes, par ex. parmi celles proposées ci-dessous :

| Points clés | Objectif des règles | Questions à régler | Exemples de règles préconisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuits et forme des échanges Implication dans les études, expertises, communication,… | Efficacité Transparence Equité Respect des rôles Sentiment d'impartialité des études (Error: Reference source not found) Cohérence avec le degré et le champ d'implication des populations retenu. | Qui s'adresse à qui pour quoi ? | Déclaration de conflits d’intérêts : liens personnels, financiers, entre acteurs et avec le site en question (implication passée,…). |
|  |  |  | Equilibre des échanges directs des experts tiers, entre les populations d'une part, le maître d'ouvrage d'autre part. |
|  |  |  | Les populations s'adressent -ou non- en direct à l'industriel. Si oui, celui-ci répond dans un délais raisonnable. |
|  |  | Structure de concertation. | Organisation du comité de concertation : pouvoirs respectifs des groupes et de leurs présidents, répartition de la parole,… |
|  |  |  | Présence de la presse locale aux réunions. |
|  |  |  | Confidentialité des débats, liberté de parole hors réunion |
|  |  | Qui envoie quels documents à qui ? Suivant quel phasage (simultané ou différé pour certains ?) | Envoi à tous les participants à une réunion des documents (cahier des charges, études, avis,…) venant conclure une discussion. |
|  |  |  | Le maître d'ouvrage et les expert indépendants adressent leurs avis et rapports au président du comité de concertation, en nombre suffisant. Celui-ci les adresse immédiatement à tous les acteurs représentés, notamment aux représentants de la population. |
|  |  |  | Les résultats de mesures chez les personnes sont adressés à ces personnes avec une appréciation. Par maître d’ouvrage avec pouvoirs publics. Restitution individuelle et globale. |
|  |  | Qui est consulté sur quoi ? Qui communique vers les populations ? | Selon le champ d'implication des populations retenu. |
|  |  |  | Soumission des documents à l'avis d'un tiers compétent. Consultation préalable sur ses missions (Error: Reference source not found). |
|  |  |  | Consultation des populations sur le cahier des charges, les rapports, et l'analyse et le choix des offres / des prestataires |
| Organisation de la prise de décisions | Equité Transparence Caractère opérationnel | Qui prend les décisions ? Sous quelle forme ? | La décision relève du préfet (pour imposer) / du maître d'ouvrage. « La décision relève du pilote administratif, dont c’est la responsabilité » (l'ATSDR (2005b). |
|  |  | Justification des décisions | « Le décideur justifie les décisions » (ATSDR, 2005b) |
|  |  | Comment les différents avis sont-ils pris en compte ? | Le décideur entend et prend en compte les avis et commentaires. |
|  |  |  | Le décideur y répond, et les intègre s'ils sont jugés pertinents pour le projet |
|  |  |  | Les points de désaccord sont soumis à discussion en comité de concertation. |
|  |  |  | On traduira les désaccords et on en gardera la mémoire dans les documents. |
| Respect des engagements pris | Equité Transparence Sérénité Caractère opérationnel | Comment assurer que les décisions seront appliquées ? (Craintes : cf. Error: Reference source not found p Error: Reference source not found). | Recours à un arrêté préfectoral. |
|  |  |  | Acceptation explicite par le maître d'ouvrage, avec échéancier et points de suivi. |
|  |  |  | Les décisions sont accompagnées de plans d'exécutions : qui, quand, rendu attendu. |
| Avancement du projet |  | Non retour sur les décisions prises | Avancement par cliquets : On ne revient pas sur les résultats et rapports intermédiaires sauf raison nouvelle majeure. |

###### Formes et modalités d'échange

Choisir / compléter les formes et modalités d'échange avec la population, par ex. parmi celles proposées dans les tableaux ci-dessous. Voir également les différents outils proposés par Santé canada, 2000. Il est possible de combiner plusieurs formes et modalités.

| Formes et modalités d’échange | Qui | Niveau* | Choix ? |
| --- | --- | --- | --- |
| … pour "Etre proactif" |  |  |  |
| Rencontres impromptues sur zone | MO | 1er |  |
| Entretiens au téléphone | Tous | 1er |  |
| Téléphone vert | PP ou MO | 2ème |  |
| N° de tel. pour tous | Pop° | 1er |  |
| Brochures, CD ROM, | PP | 2ème |  |
|  | MO | 1er |  |
| Site Internet | PP | 1er |  |
|  | MO ou Pop° | 2ème |  |
| Visites de site | MO | 1er |  |
| "Chantier avec vue" | MO | 2ème |  |
| … pour "Rendre l’expertise accessible" |  |  |  |
| Médiateur (CIP) | PP - MO | 2ème |  |
| Séance de travail thématique avec un spécialiste. | PP - MO | 2ème |  |
| Assistance téléphonique | PP | 2ème |  |
| Capacity building : Formation technique sur le sujet | PP | 2ème |  |
| Expertise tierce | PP-BE | 1er |  |
|  | PP | 2ème |  |
| Synthèses non technique grand public (cahiers des charges, rapports) | MO | 1er |  |
|  | PP-BE, MO-Pop°/ tiers | 2ème |  |
| Information sur site Internet | MO | 2ème |  |
| "Dépôt d’informations" (information repository) | PP | 2ème |  |
| Message map : | PP, PP-MO | 2ème |  |
| Cf. "Faire sentir" : ci-dessous |  |  |  |
| … pour "Faire sentir" (et accroître la transparence) |  |  |  |
| Visites de site | Pop° | 2ème |  |
|  | MO | 1er |  |
| Observation de travaux | MO | 1er |  |
| Manipulation d’outils de terrain | MO-BE | 2ème |  |
| Plans et cartes (en couleur), schémas,… | MO-BE | 1er |  |
| Films, animation informatique, … | MO-BE | 2ème |  |
| Manipulation des outils d’évaluation | MO-BE | 2ème |  |
| PP : pouvoirs publics ; Pop° : populations ; MO : maître d’ouvrage ; BE: bureau d’étude ; Resp. implic° : Organisateur principal du processus d'implication des populations. La virgule marque un "ou", un trait d’union ou un plus un "et". * Niveau : ici niveau d’approfondissement du processus d’implication des populations |  |  |  |

| Formes et modalités d’échange | Qui | Niveau* | Choix ? |
| --- | --- | --- | --- |
| … pour "Gérer les Réunions" |  |  |  |
| Entretien bilatéral | MO-Pop° | 1er |  |
|  | MO-PP | 2ème |  |
| Séance de travail technique en bilatéral | MO, PP | 2ème |  |
| Préparation bilatérale de réunion et de retour de réunion | MO-PP, Pop°-Resp. Implic° | 1er |  |
| Préparation de réunion en comité restreint | MO, PP | 1er |  |
| Séance de travail en comité restreint | MO, PP | 1er |  |
| Réunion "plénière", CLIS,… | MO, PP | 1er |  |
| Réunion publique "frontale" (tribune, présentations power point) | PP, MO+PP | 1er |  |
|  | MO, Pop° | 2ème |  |
| Stands/ateliers en réunion publique | MO+PP | 2ème |  |
| Flash d’information dans un rassemblement | MO+PP+ Pop° | 2ème |  |
| Brainstorming | MO+PP+ Pop° | 2ème |  |
| Tour de table | MO+PP+ Pop° | 2ème |  |
| Jeu de rôle | MO+PP+ Pop° | 2ème |  |
| PP : pouvoirs publics ; Pop° : populations ; MO : maître d’ouvrage ; BE: bureau d’étude ; Resp. implic° : Organisateur principal du processus d'implication des populations. La virgule marque un "ou", un trait d’union ou un plus un "et". * Niveau : ici niveau d’approfondissement du processus d’implication des populations |  |  |  |

###### Préparation de réunion

Par exemple, reprendre cette "Check list" pour chaque réunion importante :

| Rôles Qui … organise, invite, parle, préside, prépare le compte-rendu, suit la montre, … ? |  |
| --- | --- |
| Equipes Positionnement des différentes PP |  |
| Lieux Disposition du lieu (salle, tables, chaises, écran, panneaux,…), boissons et aliments, matériel (micros, ordinateur avec ses compatibilités, vidéo projecteur et câbles,….), logistique associée |  |
| HIstoire Question posée, champ, limites et structure des débats, objectif en sortie |  |
| Règles Prise de parole ("tour de table", "débat libre",…), enregistrement/compte-rendu, ajustements en cours de réunion,… |  |
| Action Ordre du jour, déroulement, planning |  |

###### Document interne de "fil rouge"

Y a-t-il un document interne de "fil rouge" répertoriant au fil de l'eau les principaux éléments du dossier, les actions/outils en place (lignes téléphoniques, lieu d'accueil des journalistes), et la position communiquée/communicable à l'externe, pour assurer en toute circonstance un minimum d'information partagée en temps réel ? Où le trouver ?

###### Ressources

Choisir / compléter les modalités envisageables, par ex. parmi celles proposées ci-dessous :

| Besoin | Modalités | Possibilité ? Choix ? Planification |
| --- | --- | --- |
| Temps de travail des participants : population, experts, administration.,… | Embauche par l'association d'un chargé de mission. |  |
|  | Contribution d'instituts publics par affectation de personnel sur le dossier. |  |
|  | Heures délégataires ou congés de représentation. |  |
|  | Paiement de temps de garde d'enfants et d'aide ménagère (COWAM, 2006). |  |
| Formation technique (Capacity building), | Auto-formation en ligne. |  |
|  | Formation par un prestataire extérieur. |  |
|  | Formation par un des autres acteurs. |  |
| Support scientifique en appui aux populations | Mise à disposition d'outils |  |
|  | Expert à disposition en bénévole. |  |
|  | Expert extérieur prêt à des réponses et explications gratuites. |  |
|  | Support technique. |  |
|  | Financement d'un expert en CDD |  |
| Financements (formation, indemnisation du temps, études, invitation d'experts,…) | Mise à disposition d'un budget à la structure commune de concertation. Règles d'abondement et d'utilisation précises (fond avec des contributions fixes), transparentes, concertées, ne pouvant entacher l'indépendance du processus (par ex. sous audit externe). |  |
|  | Acceptation du MO pour financer sous sa responsabilité les études demandées (cas standard en France). |  |
|  | Mise à disposition d'un budget à la population locale |  |
|  | Financement tiers de l'association |  |

| Moyens | Humains (quantité, compétences, disponibilité) |  |  | Financiers |  |  | Délais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Besoin | Ressource | Provenance | Besoin | Ressource | Provenance |  |
| Echanges : Réunions, brochures, téléphone vert,… |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps libéré : garde d’enfants, heures délégataires, … |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation - Sur les sols pollués - Sur la communication, le dialogue,… |  |  |  |  |  |  |  |
| Support scientifique en appui aux populations |  |  |  |  |  |  |  |
| Etudes supplémentaires |  |  |  |  |  |  |  |

###### Echéancier

Exemple de format page suivante. Le fichier correspondant complet est disponible sous www.comrisk.fr.

Un indicateur de suivi peut être ajouté, par ex. en barrant les opérations effectivement réalisées, en soulignant celles en souffrance.

déterminant les voies de transfert vers des cibles potentielles: couverture du sol, présence d'une nappe, …

DRIRE, DDASS, Cire, DDE, préfecture, …, voire Ministère en charge de l'environnement et DGS s'ils interviennent. Eventuellement aussi la municipalité, si elle se positionne comme "pouvoir public" plutôt que comme maître d’ouvrage ou représentante des populations.

Observation de prélèvements ou participation à des prélèvements, demande/réception de résultats individuels, enquêtes de comportement/d'usage,…

L'employeur du participant ou le participant est indemnisé du temps professionnel pris. Application difficile pour des professions libérales. En outre, l'indemnisation est faible.